|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 강인구 | **기간** | | 2012.02.02. ~ 2012.02.09. | | |
| **예정 작업** | 1. 역할분담 (2시간 예정) 2. USB/IP 소스리딩 (10시간 예정) 3. 윈도우 USB 디바이스 드라이버 기초공부 (10시간 예정) 4. 아이디어 회의 (3시간 예정) 5. 일일 결산 (5시간 예정) | | | | | |
| **수행결과** | 1. 역할분담 (2시간 수행) 2. USB/IP 소스리딩 (10시간 수행) 3. 윈도우 USB 디바이스 드라이버 기초공부 (5시간 수행) 4. 아이디어 회의 (3시간 수행) 5. 일일 결산 (5시간 수행) 6. 활용아이템 아이디어정리 (5시간 수행) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** | 1. usbip 실행이 일부 정상적으로 이루어 지지 않고 있음. 2. 소스 리딩시 Linux 이해도가 부족하고, USB Device Driver 코드는 처음 보는 코드들이라 더 어려운 부분이 있다. | | | | | |
| **읽은 소스** | - obsolete/linux/branches/usbip/lib/names.c  - obsolete/linux/branches/usbip/cmd  bind-driver.c , usbip\_network , utils.c | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** |  | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** | 1. 소스 리딩 2. ndk사용, Android – PC간 소켓통신 예제연습 | | | | | |