|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 강인구 | **기간** | | 2012.02.24. ~ 2012.02.29. | | |
| **예정 작업** | 1. 역할분담 (1시간 예정) 2. USB/IP, USB 공부 (15시간 예정) 3. USB/IP 제안서 작성 (5시간 예정) 4. 일일 결산 (4시간 예정) | | | | | |
| **수행결과** | 1. 역할분담 (1시간 수행) 2. USB/IP, USB 공부 (12시간 수행) 3. USB/IP 제안서 작성 (8시간 수행) 4. 일일 결산 (4시간 수행) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** | 1. 제안서 작성   아직 모르는 부분이 많아서 알아보는데 시간이 많이 걸렸다. 특히 구조부분에서 자료 찾기가 어려웠고, 난해한 부분이 많았다. | | | | | |
| **읽은 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | USB/IP\_제안서.docx | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |