|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 강인구 | **기간** | | 2012.03.08. ~ 2012.03.15. | | |
| **예정 작업** | 1. 역할 분담 (1시간 예정) 2. 일일 결산 (4시간 예정) 3. 안드로이드 아이디어 회의 (3시간 예정) 4. 안드로이드 어플 개발 준비 (12시간 예정) 5. Libusb (5시간 예정) | | | | | |
| **수행결과** | 1. 역할 분담 (1시간 수행) 2. 일일 결산 (4시간 수행) 3. 안드로이드 아이디어 회의 (3시간 수행) 4. 제안서 작성 (10시간 수행) 5. Libusb (4시간 수행) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** | 1. LibUSB 자료가 부족해서 사용하지 못하고 시간이 지체됨.   제안서 작성으로 대체. | | | | | |
| **읽은 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | * Android-USB proposal\_v1.4.docx | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |