|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 강인구 | **기간** | | 2012.03.29 ~ 2012.04.04 | | |
| **예정 작업** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (2시간 예정) 2. 일일 결산 (2시간 예정) 3. Android-USB 설계 (6시간 예정) 4. 서비스 어플리케이션(안드로이드, MFC)구현 (10시간 예정) | | | | | |
| **수행결과** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (4시간 수행) 2. 일일 결산 (2시간 수행) 3. 튜터와 면담 (1시간 수행) 4. 서비스 어플리케이션(안드로이드, MFC)설계 (4시간 수행) 5. 서비스 어플리케이션 관련 기술 정보(키보드 입력) 수집 (10시간 수행) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** | * 서비스 어플리케이션 관련 기술 정보(키보드 입력) 찾는데, 안드로이드에 키보드 이벤트를 주거나 IME개발 하는데 어려운 점이 많았고 찾기 어려워 시간이 많이 걸렸다. | | | | | |
| **읽은 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** | SendThread.java / MessagePCViewer.java | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | App Structure.pptx | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |