|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 강인구 | **기간** | | 2012.05.03 ~ 2012.05.09 | | |
| **예정 작업** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (1시간 예정) 2. 일일 결산 (2시간 예정) 3. 소스리딩 (3시간 예정) 4. KatalkPCLinker\_Android 소스코드 수정 (2시간 예정) 5. 발표자료 작성 & 준비 (15시간 예정) 6. 오드로이드 버전업 (5시간 예정) | | | | | |
| **수행결과** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (1시간 수행) 2. 일일 결산 (2시간 수행) 3. 소스리딩 (3시간 수행) 4. 멘토와 미팅 (1시간 수행) 5. KatalkPCLinker\_Android 소스코드 수정 (3시간 수행) 6. 발표자료 작성 & 준비 (7시간 수행) 7. 오드로이드 버전업 (5시간 수행) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** | * IME 오픈소스에서 에러처리가 안된 부분이 있어 수정 적용. * 오드로이드 버전을 올리는데 소스코드로 설치하는 과정에서 시간이 오래 걸림. | | | | | |
| **읽은 소스** | - KatalkPCLinkerDlg.cpp / KatalkPCLinkerDlg..h  - DataSocket.c / DataSocket.h  - MessageManager.java / MessagePCViewer.java  - MyServiceReceiver.java / RecvThread.java  - TCPconnect.java  - TCPconnect\_jni.c  - SoftKeyboard.java | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** | - MessageManager.java / MessagePCViewer.java  - MyServiceReceiver.java / RecvThread.java  - TCPconnect.java  - TCPconnect\_jni.c  - SoftKeyboard.java | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | - Android-USB\_proposal\_Hanium.docx | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |