|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 김종욱 | **기간** | | 2012.03.22~2012.03.28 | | |
| **예정 작업** | 1. 역할 분담 (1시간 예정) 2. 일일 결산 (2시간 예정) 3. 제안서 작성 (10시간 예정) 4. 안드로이드 앱 설계/개발 (7시간 예정) | | | | | |
| **수행 결과** | 1. 역할 분담 (1시간 수행) 2. 일일 결산 (2시간 수행) 3. 제안서 작성 (10시간 수행) 4. 안드로이드 앱 설계/개발 (7시간 수행) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** |  | | | | | |
| **읽은 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** | * MessagePCViewerActivity.java | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | * Android-USB proposal\_v2.1.docx | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** | 1. Android-USB 설계 2. 기능별 테스트 | | | | | |