|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 김종욱 | **기간** | | 2012.04.12~2012.04.18 | | |
| **예정 작업** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (2시간 예정) 2. 일일 결산 (2시간 예정) 3. 멘토와 미팅 (1시간 예정) 4. 관련 기술학습(Andriod크로스컴파일) (2시간 예정) 5. VHCI Driver 구현 (10시간 예정) 6. Android크로스 컴파일 (4시간 예정) | | | | | |
| **수행 결과** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (2시간 수행) 2. 일일 결산 (2시간 수행) 3. 멘토와 미팅 (1시간 수행) 4. 관련 기술학습(Andriod크로스컴파일) (2시간 수행) 5. VHCI Driver 구현 (6시간 수행) 6. Odroid 작업 환경 구축(2시간 수행) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** | 1. VHCI Driver 구현  * 소스를 정확하게 파악하지 못해 소스 리딩을 하고 있음. | | | | | |
| **읽은 소스** | - Vhci\_attach.c, Vhci\_driver.c, Vhci\_driver.h | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** |  | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |