|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 김종욱 | **기간** | | 2012.04.19~2012.05.02 | | |
| **예정 작업** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (2시간 예정) 2. 일일 결산 (2시간 예정) 3. USB/IP 포팅(윈도우앱) (6시간 예정) 4. VHCI Driver 구현 (10시간 예정) | | | | | |
| **수행 결과** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (2시간 수행) 2. 일일 결산 (2시간 수행) 3. USB/IP 포팅(윈도우앱) (2시간 수행) 4. VHCI Driver 구현 (14시간 수행) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** | 1. VHCI Driver 구현  * 어플리케이션을 어떻게 USB디아비스로 인식할 수 있게하는지 잘 모르겠음. | | | | | |
| **읽은 소스** | - Vhci\_attach.c, Vhci\_driver.c | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** |  | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |