|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 김종욱 | **기간** | | 2012.05.03~2012.05.09 | | |
| **예정 작업** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (1시간 예정) 2. 일일 결산 (2시간 예정) 3. 소스리딩 (3시간 예정) 4. USB/IP 포팅(윈도우앱) ( 6시간 예정) 5. VHCI Driver 구현 (10시간 예정) | | | | | |
| **수행 결과** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (1시간 수행) 2. 일일 결산 (2시간 수행) 3. 소스리딩 (3시간 수행) 4. 멘토와 미팅 (1시간 수행) 5. 오드로이드 안드로이드 버전업 (2시간 수행) 6. USB/IP 포팅(윈도우앱) (2시간 수행) 7. VHCI Driver 구현 (10시간 수행) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** | 1. VHCI Driver 구현  * 가상 마우스 개발 중 | | | | | |
| **읽은 소스** | - KatalkPCLinkerDlg.cpp / KatalkPCLinkerDlg..h  - DataSocket.c / DataSocket.h  - MessageManager.java / MessagePCViewer.java  - MyServiceReceiver.java / RecvThread.java  - TCPconnect.java / TCPconnect\_jni.c  - SoftKeyboard.java | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** | - | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | - 20120504\_Inspection\_KatalkPCLinkerDlg.docx  - 20120504\_Inspection\_MessageManager.docx  - 20120504\_Inspection\_MessagePCViewer.docx  - 20120504\_Inspection\_RecvThread.docx  - 20120504\_Inspection\_SoftKeyboard.docx  - 20120504\_Inspection\_TCPconnect.docx  - 20120504\_Inspection\_TCPconnect\_jni.docx | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |