|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 김종욱 | **기간** | | 2012.05.10~2012.05.16 | | |
| **예정 작업** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (1시간 예정) 2. 일일 결산 (2시간 예정) 3. 오드로이드 USBIP 크로스컴파일 (5시간 예정) 4. USB/IP 포팅 (12시간 예정) | | | | | |
| **수행 결과** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (1시간 수행) 2. 일일 결산 (2시간 수행) 3. 팜플랫 작성(1시간 수행) 4. 오드로이드 USB/IP 크로스컴파일 (13시간수행) 5. USB/IP 포팅 (7시간 수행) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** | 1. 오드로이드 USB/IP 크로스 컴파일 2. USB/IP 포팅  * 안드로이드에 Glib가 없어 실행에 실패 * Glib을 Android 내에 올리거나 static빌드를 해야 할 것 같음. | | | | | |
| **읽은 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** |  | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |