|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 김종욱 | **기간** | | 2012.05.17~2012.05.23 | | |
| **예정 작업** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (1시간 예정) 2. 일일 결산 (2시간 예정) 3. 오드로이드 USBIP 크로스컴파일 (5시간 예정) 4. USB/IP 포팅(Android.mk 작성) (19시간 예정) | | | | | |
| **수행 결과** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (1시간 수행) 2. 일일 결산 (1시간 수행) 3. 오드로이드 USBIP 크로스컴파일 (2시간 수행) 4. USB/IP 포팅(Android.mk 작성) (19시간 수행) 5. 임베디드 공모대전 개발계획서 작성 (3시간 수행) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** |  | | | | | |
| **읽은 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | - 임베디드 개발계획서.docx | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |