|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 김종욱 | **기간** | | 2012.02.02~2012.02.09 | | |
| **예정 작업** | 1. 역할 분담(2시간 예정) 2. 아이디어 회의(5시간 예정) 3. 정보 수집(15시간 예정) 4. 제안서 작성(5시간 예정) 5. 일일 결산(3시간 예정) | | | | | |
| **수행결과** | 1. 역할 분담(2시간 수행) 2. 아이디어 회의(5시간 수행) 3. 정보 수집(10시간 수행) 4. USB 공부(7시간 수행) 5. 제안서 작성(3시간 수행) 6. 일일 결산(3시간 수행) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** | 1. USB 공부   - USB에 대한 이해가 부족하고 다양한 자료가 없음.   1. 제안서 작성  * 구체적인 아이디어가 확정되지 않음. | | | | | |
| **읽은 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | 제안서 | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** | 1. 제안서 작성 2. 소스 리딩 3. USB 공부 4. Android – PC간 통신 연습 | | | | | |