|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 김종욱 | **기간** | | 2012.02.17~2012.02.23 | | |
| **예정 작업** | 1. 역할 분담 (1시간 예정) 2. USB 공부 (16시간 예정) 3. USB/IP 소스리딩 (3시간 예정) 4. 발표 준비 (3시간 예정) 5. Github 사용 (2시간 예정) 6. 일일 결산 (5시간 예정) | | | | | |
| **수행 결과** | 1. 역할 분담 (1시간 수행) 2. USB/IP 소스리딩 (2시간 수행) 3. Github 사용 (2시간 수행) 4. 발표 PPT 작성 (3시간 수행) 5. USB 공부 (16 시간 수행) 6. USB/IP 동작 실행 (1 시간 수행) 7. 일일 결산 (5시간 수행) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** | 1. USB/IP 동작 실행  * 연결이 불안정함. | | | | | |
| **읽은 소스** | Stub\_main.c | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | 발표2(USB).ppt | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** | 미정 | | | | | |