|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 이상현 | **기간** | | 2012.02.17~2012.02.23 | | |
| **예정 작업** | 1. 역할 분담 (1시간 예정) 2. USB/IP 소스리딩 (4시간 예정) 3. USB/IP 테스트 (5 시간 예정) 4. USB 공부 (20시간 예정) 5. 일일 결산 (5시간 예상) | | | | | |
| **수행결과** | 1. 역할 분담 (1 시간 수행) 2. USB/IP 소스리딩 (4시간 수행) 3. USB/IP 테스트 (3 시간 수행) 4. USB 공부 (18시간 수행) 5. 일일 결산 (5시간 수행) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** | 1. USB/IP 테스트   실습실에서 작업 작업 환경 구축. 노트북(Host), 공유기와 직접 연결된 PC(Client)간에 마우스 연결 성공, 아이폰과 USB 메모리는 연결 성공했으나 불안정해서 금방 연결이 끊김.  동작이 안 되는 경우 정확한 이유를 파악하지 못함. | | | | | |
| **읽은 소스** | Stub\_main.c | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** |  | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |