|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 이상현 | **기간** | | 2012.03.08~2012.03.15 | | |
| **예정 작업** | 1. 역할 분담 (1시간 예정) 2. 일일 결산 (4시간 예정) 3. 안드로이드 아이디어 회의 (3시간 예정) 4. 파일 정리 (1시간 예정) 5. 제안서 작성 (17시간 예정) | | | | | |
| **수행결과** | 1. 역할 분담 (1시간 수행) 2. 일일 결산 (4시간 수행) 3. 안드로이드 아이디어 회의 (3시간 수행) 4. 파일 정리 (2시간 수행) 5. 제안서 작성 (13시간 수행) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** | 1. 제안서 작성 (13시간 수행)   글쓰기 선생님과 상담을 해서 그 내용 토대로 수정을 하고 있는데, 수정에 소요된 시간이 생각보다 오래 걸려서 새로운 내용 추가를 많이 하지 못함. | | | | | |
| **읽은 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | * Android-USB proposal\_v1.4.docx | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |