|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 이상현 | **기간** | | 2012.03.16~2012.03.21 | | |
| **예정 작업** | 1. 역할 분담 (1시간 예정) 2. 일일 결산 (2시간 예정) 3. 제안서 작성 (14시간 예정) 4. 제안서 발표준비 (3시간 예정) | | | | | |
| **수행결과** | 1. 역할 분담 (1시간 수행) 2. 일일 결산 (2시간 수행) 3. 제안서 작성 (11시간 수행) 4. 제안서 발표준비 (6 시간 수행) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** | 1. 제안서 작성 (11시간 수행)   글쓰기 선생님의 검토 후 2차 수정작업을 진행 중.   1. 제안서 발표준비 (6시간 수행)   생각보다 작업시간이 길어서 LibUSB를 저번 주에 이어서 조사하지 못함. | | | | | |
| **읽은 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | * Android-USB proposal\_v1.5.docx /   Proposal presentation.pptx | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |