|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 이상현 | **기간** | | 2012.03.29~2012.04.04 | | |
| **예정 작업** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (2시간 예정) 2. 일일 결산 (2시간 예정) 3. Android-USB 설계 (6시간 예정) 4. 서비스 어플리케이션(안드로이드, MFC)구현 (10시간 예정) | | | | | |
| **수행결과** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (4시간 수행) 2. 일일 결산 (2시간 수행) 3. 튜터와 면담 (1시간 수행) 4. 서비스 어플리케이션(안드로이드, MFC)설계 (4시간 수행) 5. 서비스 어플리케이션 관련 기술 정보(키보드 입력) 수집 (10시간 수행) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** | 1. 서비스 어플리케이션 관련 기술 정보 수집   원하는 정보가 나오지 않고, 잘 이해가 안돼서 시간 소비가 큼 | | | | | |
| **읽은 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | * App Structure.pptx | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |