|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 이상현 | **기간** | | 2012.04.05~2012.04.11 | | |
| **예정 작업** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (2시간 예정) 2. 일일 결산 (2시간 예정) 3. Android-USB 설계 (3시간 예정) 4. 관련 기술학습(Android구조) (3시간 예정) 5. 카카오톡연동 서비스앱(윈도우앱 Recv, Play)구현 (10시간 예정) | | | | | |
| **수행결과** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (2시간 수행) 2. 일일 결산 (2시간 수행) 3. 관련 기술학습(Android구조) (2시간 수행) 4. 카카오톡연동 서비스앱(윈도우앱 Recv, Send)구현 (9시간 수행) 5. 카카오톡연동 서비스앱(윈도우앱 play)관련기술 학습 (3시간 수행) 6. 한이음 양식 작성 (3시간 수행) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** | 1. 카카오톡연동 서비스앱(윈도우앱 Recv, Send)구현   테스트를 위해 MFC프로그램 간 통신에서 문자가 깨지는 문제가 발생해 수정 중에 있음. | | | | | |
| **읽은 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** | - ListenSocket.cpp / ChatServerDlg.cpp  - ClientSocket.cpp / ConnectSocket.cpp | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | - 한이음.hwp | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |