|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 이상현 | **기간** | | 2012.04.05~2012.04.11 | | |
| **예정 작업** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (2시간 예정) 2. 일일 결산 (2시간 예정) 3. 멘토와 미팅 (1시간 예정) 4. 카카오톡연동 서비스앱(윈도우앱 TextInput, Send, Recv, Play)구현 (6시간 예정) 5. VHCI Driver 구현 (10시간 예정) | | | | | |
| **수행결과** | 1. 카카오톡연동 서비스앱(윈도우앱 TextInput, Send)구현 (4시간 수행)   (4/16)안드로이드 대 MFC 프로그램 영문 통신 테스트 완료 | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** |  | | | | | |
| **읽은 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** | - ListenSocket.cpp / ChatServerDlg.cpp  - ClientSocket.cpp / ConnectSocket.cpp | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** |  | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |