|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 이상현 | **기간** | | 2012.04.12~2012.04.18 | | |
| **예정 작업** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (2시간 예정) 2. 일일 결산 (2시간 예정) 3. 멘토와 미팅 (1시간 예정) 4. 카카오톡연동 서비스앱(윈도우앱 TextInput, Send, Recv, Play)구현 (6시간 예정) 5. VHCI Driver 구현 (10시간 예정) | | | | | |
| **수행결과** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (2시간 수행) 2. 일일 결산 (2시간 수행) 3. 멘토와 미팅 (1시간 수행) 4. 카카오톡연동 서비스앱(윈도우앱 TextInput, Send, Recv, Play)구현 (10 시간 수행) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** | 1. 카카오톡연동 서비스앱(윈도우앱 TextInput, Send)구현   (4/14)MFC 프로그램간 글자 깨짐 현상을 해결하지 못해 새로운 통신프로그램을 작성  (4/16)안드로이드 대 MFC 프로그램 영문 통신 테스트 완료  (4/17)메시지 UTF8형식으로 변환하여 카카오톡에 한글 메시지 출력 성공  저장된 jpg이미지 출력만 되도록 작성(안드로이드 이미지 전송이 되면 전송된 이미지 출력으로 바꿀 예정) | | | | | |
| **읽은 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** | - DataSocket.cpp / ListenCocket.cpp  / TCPServerDlg.cpp  - DataSocket.cpp / TCPClientDlg.cpp | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** |  | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |