|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 이상현 | **기간** | | 2012.05.17~2012.05.23 | | |
| **예정 작업** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (1시간 예정) 2. 일일 결산 (2시간 예정) 3. 마우스 앱 인식을 위한 USB/IP 수정 (10시간 예정) 4. 최종데모2 발표준비 (14 시간 예정**)** | | | | | |
| **수행결과** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (1시간 수행) 2. 일일 결산 (1시간 수행) 3. 마우스 앱 인식을 위한 USB/IP 수정 (14시간 수행) 4. 최종데모2 발표준비 (10 시간 수행**)** | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** | 1. 마우스 앱 인식을 위한 USB/IP 수정   하드코딩으로 마우스를 움직이는 것을 성공함. 사용자의 입력으로 마우스를 움직이게 변경하는 작업을 진행중인 데, 마우스 동작에 따른 패킷 분석에서 각각의 내용이 어떤 상태를 표현하는지는 파악했지만 구체적인 값의 의미 파악에 어려움을 겪고 있음. | | | | | |
| **읽은 소스** | - stub-server.c / stub-driver.c / stub-driver.h  - usbip\_network.c / usbip\_network.h  - usbip.c | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** | - stub-server.c / stub-driver.c / stub-driver.h  - usbip\_network.c / usbip\_network.h  - LTouchPad.c | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | - Final\_presentation.pptx | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |