|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 이상현 | **기간** | | 2012.05.24~2012.05.30 | | |
| **예정 작업** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (1시간 예정) 2. 일일 결산 (2시간 예정) 3. 개발 계획서 및 기타 문서 검토 (1시간 예정) 4. 공개 SW 개발자대회 개발 계획서 작성 (17시간 예정) 5. 프로그램 UI 작성 (4시간 예정) 6. 최종 발표준비 (3시간 예정**)** | | | | | |
| **수행결과** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (1시간 수행) 2. 일일 결산 (1시간 수행) 3. 개발 계획서 및 기타 문서 검토 (1시간 수행) 4. 멘토와 미팅 (1시간 수행) 5. 판넬용 문서 제작 (1시간 수행) 6. 임베디드 공모대전 개발 계획서 작성 (4시간수행) 7. 공개 SW 개발자대회 개발 계획서 작성 (10시간 수행) 8. 프로그램 UI 작성 (3시간 수행) 9. 최종 발표준비 (3시간 수행**)** | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** |  | | | | | |
| **읽은 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | - Final\_presentation.pptx / 임베디드 개발계획서.docx  - 공개SW 개발계획서.docx  - Lemonade Panel.docx | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |