|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 이상현 | **기간** | | 2012.02.02~2012.02.09 | | |
| **예정 작업** | 1. 역할 분담 (2시간 예정) 2. 아이디어 회의 (5시간 예정) 3. USB/IP 소스리딩 (10시간 예정) 4. USB/IP 테스트 (8시간 예정) 5. USB 공부 (8시간 예정) 6. 일일 결산 (5시간 예상) | | | | | |
| **수행결과** | 1. 역할 분담 (2 시간 수행) 2. 아이디어 회의 (3 시간 수행) 3. USB/IP 소스리딩 (10시간 수행) 4. USB/IP 테스트 (6 시간 수행) 5. USB 공부 (6시간 수행) 6. 일일 결산 (5시간 수행) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** | 1. USB/IP 소스리딩   Linux와 USB 대한 이해 부족으로 인한 어려움이 있고, 아직 주요한 부분들을 많이 읽지 못함.   1. USB/IP 테스트   서버와 클라이언트간의 장치 연결을 성공했으나, 연결된 장치를 액세스 하지 못함.  실습실에 작업환경이 이루어지지 않아 주로 집에서만 테스트를 하게 되어 진도가 느림.  공유기를 구해 작업환경을 완성할 수 있게 됨.   1. USB 공부   책이나 구글링으로 학습하는데 USB에 대한 구체적인 이해가 부족함. | | | | | |
| **읽은 소스** | obsolete/linux/branches/usbipd/lib/names.c  obsolete/linux/branches/usbipd/cmd/  bind-driver.c usbip\_network.c ,utils.c | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** |  | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** | 1. 역할 분담 2. 소스리딩 3. USB/IP테스트 4. USB 공부 | | | | | |