|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **기간** | | 2012.03.08~2012.03.15 | | |
| **예정 작업** | **공통임무**   1. 역할 분담 (1시간 예정) 2. 일일 결산 (4시간 예정) 3. 안드로이드 아이디어 회의 (3시간 예정)   **개별임무**   1. 파일 정리 (1시간 예정) **이상현, 김종욱** 2. Github 업로드 & 사용법 숙지 (1시간 예정) **이윤재** 3. 제안서 작성 (17시간 예정) **이상현, 이윤재** 4. 안드로이드 어플 개발 준비 (12시간 예정) **김종욱, 강인구** 5. Libusb (5시간 예정) **김종욱, 강인구** | | | | | |
| **수행결과 및 문제점**  **해결방법** | **공통임무**   1. 역할 분담 (1시간 수행) 2. 일일 결산 (4시간 수행) 3. 안드로이드 아이디어 회의 (3시간 수행)   **개별임무**   1. 파일 정리 (2시간 수행) **이상현, 김종욱** 2. Github 업로드 & 사용법 숙지 (2시간 수행) **이윤재** 3. 제안서 작성 (**이상현 13시간 , 이윤재 10시간, 강인구 10시간, 김종욱 3시간 수행**)   글쓰기 선생님과 첫 상담을 했고, 지적 사항을 토대로 문서를 수정하고 내용을 추가하고 있음.   1. Libusb (**김종욱 10시간, 강인구 4시간, 이윤재 4시간 수행**)   자료가 부족해서 생각보다 오랜 시간이 걸렸고 아직 정확한 사용법을 숙지하지 못함. | | | | | |
| **읽은 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | proposal.docx | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** | 1. libusb 사용법 숙지 2. 제안서 작성 3. Android app 작업 시작 | | | | | |

.