|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **기간** | | 2012.03.16~2012.03.21 | | |
| **예정 작업** | **공통임무**   1. 역할 분담 (1시간 예정) 2. 일일 결산 (2시간 예정) 3. 제안서 작성 (14시간 예정)   **개별임무**   1. 제안서 발표준비 (3시간 예정) **강인구** 2. 안드로이드 앱 서비스 기술조사 (3시간 예정) **김종욱 이윤재** 3. LibUSB 조사 (3시간 예정) **이상현** | | | | | |
| **수행결과 및 문제점**  **해결방법** | **공통임무**   1. 역할 분담 (1시간 수행) 2. 일일 결산 (2시간 수행)   **개별임무**   1. 제안서 작성 (**김종욱, 이윤재 14시간, 이상현, 강인구 11시간 수행**)   글쓰기 선생님의 검토 후 2차 수정작업 진행 중.   1. 제안서 발표준비 (6 시간 수행) **이상현, 강인구**   생각보다 작업시간이 길어서 LibUSB를 저번 주에 이어서 조사하지 못함.   1. 안드로이드 앱 서비스 기술조사 (3시간 수행) **김종욱 이윤재** | | | | | |
| **읽은 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | * Android-USB proposal\_v1.5.docx /   Proposal presentation.pptx | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |

.