|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **기간** | | 2012.03.22~2012.03.28 | | |
| **예정 작업** | **공통임무**   1. 역할 분담 (1시간 예정) 2. 일일 결산 (2시간 예정)   **개별임무**   1. 제안서 작성 (**이윤재** 14시간 예정, **김종욱** 10시간 예정) 2. 제안서 발표준비 (3시간 예정) **이윤재** 3. 안드로이드 앱 설계/개발 (**강인구** 17시간 예정, **김종욱** 7시간 예정) | | | | | |
| **수행결과 및 문제점**  **해결방법** | **공통임무**   1. 역할 분담 (1시간 수행) 2. 일일 결산 (2시간 수행)   **개별임무**   1. 제안서 작성 (**이윤재** 14시간 수행, **김종욱** 10시간 수행, **이상현** 10시간 수행) 2. 제안서 발표준비 (3시간 수행) **이윤재** 3. 안드로이드 앱 설계/개발 (**강인구** 17시간 수행, **김종욱** 7시간 수행, **이상현** 1시간 수행) | | | | | |
| **읽은 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** | MessagePCViewerActivity.java /  MessageManager.java / RecvThread.java /  TCPconnect.java | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | * Android-USB proposal\_v2.1.docx /   Proposal presentation\_2.0.pptx | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** | 1. LibUSB 기술숙지 2. Android-USB 설계 3. Windows App 개발 4. Android App개발 5. 기능별 Test | | | | | |

.