|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **기간** | | 2012.03.29~2012.04.04 | | |
| **예정 작업** | **공통임무**   1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (2시간 예정) 2. 일일 결산 (2시간 예정) 3. Android-USB 설계 (**김종욱 이윤재** 13시간 예정, **강인구 이상현** 6시간 예정)   **개별임무**   1. 서비스 어플리케이션(안드로이드, MFC)구현 (**강인구 이상현** 10시간 예정) 2. 제안서 완성 (**김종욱 이윤재** 3시간 예정) | | | | | |
| **수행결과 및 문제점**  **해결방법** | **공통임무**   1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (4시간 수행) 2. 일일 결산 (2시간 수행) 3. 튜터와 면담 (1시간 수행)   **개별임무**   1. 서비스 어플리케이션(안드로이드, MFC)설계 (**강인구 이상현** 4시간 수행) 2. 서비스 어플리케이션 관련 기술 정보(키보드 입력) 수집 (**강인구 이상현** 10시간 수행) 3. 우분투에서 안드로이드 소스 빌드 & 에뮬레이터 실행 (**김종욱 이윤재** 8시간 수행) 4. 안드로이드 커널 조사 (**김종욱 이윤재** 2시간 수행) 5. 제안서 완성 (**김종욱 이윤재** 3시간 수행) | | | | | |
| **읽은 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | Android-USB\_proposal\_v2.2.docx | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |

.