|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **기간** | | 2012.04.05~2012.04.11 | | |
| **예정 작업** | **공통임무**   1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (2시간 예정) 2. 일일 결산 (2시간 예정) 3. Android-USB 설계 (3시간 예정) 4. 관련 기술학습(Android구조) (**이상현 강인구** 3시간 예정) 5. 관련 기술학습(Andriod크로스컴파일, 커널Configuration) (**김종욱 이윤재** 3시간 예정)   **개별임무**   1. 카카오톡연동 서비스앱(안드로이드앱 Send, Capture)구현 (**강인구** 10시간 예정) 2. 카카오톡연동 서비스앱(윈도우앱 Recv, Play)구현 (**이상현** 10시간 예정) 3. USB/IP 포팅(안드로이드앱, Bind-driver) (**이윤재** 10시간 예정) 4. VHCI Driver 구현 (**김종욱** 10시간 예정) | | | | | |
| **수행결과 및 문제점**  **해결방법** | **공통임무**   1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (2시간 수행) 2. 일일 결산 (2시간 수행) 3. 관련 기술학습(Android구조) (**이상현 강인구** 2시간 수행) 4. 관련 기술학습(Andriod크로스컴파일, 커널Configuration) (**김종욱 이윤재** 6시간 수행)   소스 다운로드 시간이 너무 길어서 작업 시간이 부족함.  **개별임무**   1. 카카오톡연동 서비스앱(안드로이드앱 Send, Capture)구현 (**강인구** 7시간 수행)   화면 캡쳐시에 루팅을 해야 되는 문제점 발생으로 일정을 조정함.   1. 카카오톡연동 서비스앱(안드로이드앱 Recv, IME)구현 (**강인구** 8시간 수행) 2. 카카오톡연동 서비스앱(윈도우앱 Recv, Send)구현 (**이상현** 9시간 수행) 3. 카카오톡연동 서 4. 비스앱(윈도우앱 play)관련기술 학습 (**이상현** 3시간 수행) 5. 한이음 양식 작성 (**이상현** 3시간 수행) 6. USB/IP 포팅(안드로이드앱, Bind-driver) (**이윤재** 10시간 수행) 7. VHCI Driver 구현 (**김종욱** 10시간 수행)   소스가 정확하게 파악이 안되 소스리딩을 하고 있음. | | | | | |
| **읽은 소스** | - Vhci\_attach.c, Vhci\_driver.c, Vhci\_driver.h | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** | - SoftKeyboard.java  - MessagePCViewerActivity.java  - ListenSocket.cpp / ChatServerDlg.cpp  - ClientSocket.cpp / ConnectSocket.cpp | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | - 한이음.hwp | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |

.