|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **기간** | | 2012.04.12~2012.04.18 | | |
| **예정 작업** | **공통임무**   1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (2시간 예정) 2. 일일 결산 (2시간 예정) 3. 멘토와 미팅 (1시간 예정)   **개별임무**   1. 관련 기술학습(Andriod크로스컴파일) (**김종욱 이윤재** 2시간 예정) 2. 카카오톡연동 서비스앱(안드로이드앱 Recv, IME, Send, Capture)구현   (**강인구** 16시간 예정)   1. 카카오톡연동 서비스앱(윈도우앱 TextInput, Send, Recv, Play)구현   (**이상현** 6시간 예정)   1. USB/IP 포팅(안드로이드앱, stub\_driver, Bind-driver) (**이윤재** 14시간 예정) 2. VHCI Driver 구현 (**김종욱, 이상현** 10시간 예정) 3. Android크로스 컴파일 (**김종욱** 4시간 예정) | | | | | |
| **수행결과 및 문제점**  **해결방법** | **공통임무**   1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (2시간 수행) 2. 일일 결산 (2시간 수행) 3. 멘토와 미팅 (1시간 수행)   **개별임무**   1. 관련 기술학습(Andriod크로스컴파일) (**김종욱 이윤재** 2시간 수행) 2. 카카오톡연동 서비스앱(안드로이드앱 Recv, IME)구현 (**강인구** 10시간 수행) 3. 카카오톡연동 서비스앱(윈도우앱 TextInput, Send, Recv, Play)구현   (**이상현10**시간 수행)   1. USB/IP 포팅(Android.mk 작성) (**이윤재** 8시간 수행) 2. VHCI Driver 구현 (**김종욱** 10시간 수행) 3. Odroid 작업 환경 구축(**김종욱** 4시간 수행) | | | | | |
| **읽은 소스** | - lib/Makefile.am | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** | - DataSocket.cpp / ListenCocket.cpp  / TCPServerDlg.cpp  - DataSocket.cpp / TCPClientDlg.cpp  - lib/Android.mk  - MessagePCViewer.java / MessageManager.java | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** |  | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |

.