|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **기간** | | 2012.04.19~2012.05.02 | | |
| **예정 작업** | **공통임무**   1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (2시간 예정) 2. 일일 결산 (2시간 예정)   **개별임무**   1. 카카오톡연동 서비스앱(안드로이드앱 Capture)구현 (**강인구** 10시간 예정) 2. USB/IP 포팅(Usbip-network) (**강인구** 6시간 예정) 3. USB/IP 포팅(안드로이드앱, Android.mk 작성) (**이윤재** 16시간 예정) 4. USB/IP 포팅(윈도우앱) (**김종욱** 6시간 예정) 5. VHCI Driver 구현 (**김종욱** 10시간**, 이상현** 16시간 예정) | | | | | |
| **수행결과 및 문제점**  **해결방법** | **공통임무**   1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (2시간 수행) 2. 일일 결산 (2시간 수행)   **개별임무**   1. 카카오톡연동 서비스앱(안드로이드앱 Capture, 서버변경, 방향키 조작)구현   (**강인구** 18시간 수행)   1. 카카오톡연동 서비스앱(윈도우앱 방향키 조작, line 선택기능)구현 (**이상현** 2시간 수행) 2. USB/IP 포팅(Android.mk 작성) (**이윤재** 16시간 수행) 3. USB/IP 포팅(윈도우앱) (**김종욱** 2시간 수행) 4. VHCI Driver 구현 (**김종욱, 이상현** 14시간 수행) | | | | | |
| **읽은 소스** | - cmd/Makefile.am, lib/Makefile.am  - stub\_driver.c / stub\_server.c  - vhci\_driver.c / vhci\_attach.c | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** | - KeyboardForAndroidMsgDlg.cpp  - cmd/Android.mk, lib/Android.mk  - MessagePCViewer.java / MessageManager.java  - SoftKeyboard.java / TCPconnect.java  - UsbIP\_ClientDlg.cpp | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** |  | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |

.