|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **기간** | | 2012.05.03~2012.05.09 | | |
| **예정 작업** | **공통임무**   1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (1시간 예정) 2. 일일 결산 (2시간 예정) 3. 소스리딩 (3시간 예정)   **개별임무**   1. 오드로이드 안드로이드 버전업 (**이윤재** 3시간 예정) 2. 오드로이드 USBIP 크로스컴파일 (**이윤재** 5시간 예정) 3. USB/IP 포팅(Android.mk 작성) (**이윤재** 8시간 예정) 4. KatalkPCLinker\_Windows 소스코드 수정 (**이상현** 2시간 예정) 5. KatalkPCLinker\_Android 소스코드 수정 (**강인구** 2시간 예정) 6. 오드로이드 버전업 (**강인구** 5시간 수행) 7. 가상 마우스 개발 (**이상현** 15시간 예정) 8. 발표자료 작성 & 준비 (**강인구** 10시간 예정) 9. USB/IP 포팅(윈도우앱) (**김종욱** 6시간 예정) 10. VHCI Driver 구현 (**김종욱**10시간 예정) | | | | | |
| **수행결과 및 문제점**  **해결방법** | **공통임무**   1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (1시간 수행) 2. 일일 결산 (2시간 수행) 3. 소스리딩 (3시간 수행) 4. 멘토와 미팅 (1시간 수행)   **개별임무**   1. 오드로이드 USBIP 크로스컴파일 (**이윤재** 10시간 수행) 2. USB/IP 포팅(Android.mk 작성) (**이윤재** 7시간 수행) 3. KatalkPCLinker\_Windows 소스코드 수정 (**이상현** 2시간 수행) 4. KatalkPCLinker\_Android 소스코드 수정 (**강인구** 3시간 수행) 5. 오드로이드 버전업 (**강인구** 5시간 **-> 김종욱** 2시간 수행) 6. 가상 마우스 개발 (**이상현** 12시간 수행) 7. 한이음 수행계획서 작성 (**이상현** 1시간 수행) 8. 발표자료 작성 & 준비 (**강인구** 12시간 수행) 9. USB/IP 포팅(윈도우앱) (**김종욱** 2시간 수행) 10. VHCI Driver 구현 (**김종욱**10시간 수행) | | | | | |
| **읽은 소스** | - cmd/Makefile.am  - vhidmini.c / vhidmini.h  - KatalkPCLinkerDlg.cpp / KatalkPCLinkerDlg..h  - DataSocket.c / DataSocket.h  - MessageManager.java / MessagePCViewer.java  - MyServiceReceiver.java / RecvThread.java  - TCPconnect.java / TCPconnect\_jni.c  - SoftKeyboard.java | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** | - KatalkPCLinkerDlg.cpp  - MessageManager.java / MessagePCViewer.java  - MyServiceReceiver.java / RecvThread.java  - TCPconnect.java / TCPconnect\_jni.c  - cmd/Android.mk, stub\_server.c  - TCPconnect.java TCPconnect\_jni.c  - SoftKeyboard.java | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | - Android-USB\_proposal\_Hanium.docx  - 20120504\_Inspection\_KatalkPCLinkerDlg.docx  - 20120504\_Inspection\_MessageManager.docx  - 20120504\_Inspection\_MessagePCViewer.docx  - 20120504\_Inspection\_RecvThread.docx  - 20120504\_Inspection\_SoftKeyboard.docx  - 20120504\_Inspection\_TCPconnect.docx  - 20120504\_Inspection\_TCPconnect\_jni.docx | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |

.