|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **기간** | | 2012.05.10~2012.05.16 | | |
| **예정 작업** | **공통임무**   1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (1시간 예정) 2. 일일 결산 (2시간 예정)   **개별임무**   1. 오드로이드 USBIP 크로스컴파일 (**김종욱, 이윤재** 5시간 예정) 2. USB/IP 포팅(Android.mk 작성) (**김종욱, 이윤재** 12시간 예정) 3. 마우스 앱 인식을 위한 USB/IP 수정 (**이상현, 강인구** 17시간 예정) | | | | | |
| **수행결과 및 문제점**  **해결방법** | **공통임무**   1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (1시간 수행) 2. 일일 결산 (2시간 수행)   **개별임무**   1. 오드로이드 USBIP 크로스컴파일 (**김종욱** 13시간**, 이윤재** 7시간 수행) 2. USB/IP 포팅(Android.mk 작성) (**김종욱** 7시간, **이윤재** 13시간 수행) 3. 마우스 앱 인식을 위한 USB/IP 수정 (**이상현, 강인구** 20시간 수행) | | | | | |
| **읽은 소스** | - cmd/Makefile.am  - g라이브러리  - stub-server.c / stub-driver.c / stub-driver.h  - usbip.c | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** | - stub-server.c / stub-driver.c | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** |  | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |

.