|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **기간** | | 2012.05.17~2012.05.23 | | |
| **예정 작업** | **공통임무**   1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (1시간 예정) 2. 일일 결산 (2시간 예정)   **개별임무**   1. 오드로이드 USBIP 크로스컴파일 (**김종욱, 이윤재** 5시간 예정) 2. USB/IP 포팅(Android.mk 작성) (**김종욱, 이윤재** 19시간 예정) 3. 마우스 앱 인식을 위한 USB/IP 수정 (**이상현** 10시간, **강인구** 24시간 예정) 4. 최종데모2 발표준비 (**이상현** 14 시간 예정**)** | | | | | |
| **수행결과 및 문제점**  **해결방법** | **공통임무**   1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (1시간 수행) 2. 일일 결산 (1시간 수행)   **개별임무**   1. 오드로이드 USBIP 크로스컴파일 (**김종욱, 이윤재** 2시간 수행) 2. USB/IP 포팅(Android.mk 작성) (**김종욱** 19시간, **이윤재** 22시간 수행) 3. 임베디드 공모대전 개발계획서 작성 (**김종욱** 3시간 수행) 4. 마우스 앱 인식을 위한 USB/IP 수정 (**이상현** 14시간, **강인구** 20시간 수행) 5. 최종데모2 발표준비 (**이상현** 10 시간 수행**)** | | | | | |
| **읽은 소스** | - g라이브러리  - stub-server.c / stub-driver.c / stub-driver.h  - usbip\_network.c / usbip\_network.h  - usbip.c | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** | - stub-server.c / stub-driver.c / stub-driver.h  - usbip\_network.c / usbip\_network.h  - LTouchPad.c  - cmd/Android.mk, glib/Android.mk, libsysf/Android.mk | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | - Final\_presentation.pptx / 임베디드 개발계획서.docx | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |

.