|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **기간** | | 2012.05.31~2012.06.06 | | |
| **예정 작업** | **공통임무**   1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (1시간 예정) 2. 일일 결산 (2시간 예정) 3. 개발 계획서 및 기타 문서 검토 (1시간 예정) 4. 질문 리스트 작성 (2시간 예정)   **개별임무**   1. LTouchPad 개발 (**강인구** 14시간 예정) 2. 공개 SW 개발자대회 개발 계획서 작성 (**이상현** 5시간 예정) 3. USB/IP 안드로이드용 App (**강인구** 20시간**, 이윤재** 34시간 예정) 4. USB/IP 윈도우용(Ver. GUI) App (**김종욱** 34 시간**, 이상현** 19시간 예정) 5. 최종 발표준비 (**이상현** 10시간 예정**)** | | | | | |
| **수행결과 및 문제점**  **해결방법** | **공통임무**   1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (1시간 수행) 2. 일일 결산 (2시간 수행) 3. 개발 계획서 및 기타 문서 검토 (1시간 수행) 4. 질문 리스트 작성 (3시간 수행)   **개별임무**   1. LTouchPad 개발 (**강인구** 4시간 수행) 2. 공개 SW 개발자대회 개발 계획서 작성 (**이상현** 4시간 수행) 3. USB/IP 안드로이드용 App (**강인구** 31시간**, 이윤재** 35시간 수행) 4. USB/IP 윈도우용(Ver. GUI) App (**김종욱** 35시간**, 이상현** 26시간 수행) 5. 최종 발표준비 (**이상현** 5시간 수행**)** | | | | | |
| **읽은 소스** | - usbip.c | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** | - LTouchPad.c  - app.android.ltouchpad(패키지)  - app.android.USBIP(패키지)  - UsbipMouse.c  - usbip.c  - usbip\_uiDlg.cpp | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | - 공개SW 개발계획서.docx  - 질문 목록.docx | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |

.