|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **기간** | | 2012.02.10~2012.02.16 | | |
| **예정 작업** | **공통임무**   1. 역할 분담 (2시간 예정) 2. 일일 결산 (5시간 예정) 3. USB 공부 (개인 재량, 최소 4시간 예정)   **이상현,**   1. USB/IP 소스리딩 (20시간 예정) 2. USB/IP 테스트 (2시간 예정)   **김종욱, 강인구, 이윤재**   1. NDK 환경준비, 공부 (5시간 예정) 2. NDK, 소켓사용 연습예제 구현/실행 (26시간 예정) 3. NDK 연습프로그램 발표자료 작성 (3시간 예정) | | | | | |
| **수행결과 및 문제점**  **해결방법** | 1. USB/IP 소스리딩 (20시간 수행)   드라이버와 관련된 부분에 이해가 상당히 어렵고, 그 외의 부분도 어려웠지만 드라이버보다 이해하기 에 괜찮았음.   1. USB/IP 테스트 (1시간 수행)   집에서만 테스트가 가능해 많은 진전이 없었음. 공유기가 찾아봤으나 없어서 뒤늦게 실습실 PC로 작업환경 구축제안서 작성   1. NDK 환경준비, 공부 (8시간 수행)   NDK 환경설치와 사용에 있어서, 최신버전에서 바뀐 사항이 많아서 자료 찾는데 어려운 문제가 있어서 시간소비가 상당히 컸음.   1. NDK, 소켓사용 연습예제 구현/실행 (20시간 수행)   채팅프로그램 구현 전에 예제 실행 시 에러처리에 어려움을 겪음. 채팅프로그램 구현 시 스레드 사용으로 나타나는 에러처리에 어려움을 겪음.   1. NDK 연습프로그램 발표자료 작성 (3시간 수행) | | | | | |
| **읽은 소스** | * usbip\obsolete\linux\tags\usbip-0.1.8\drivers\2.6.21   usbip\_host\_driver.c Vhci\_driver.c Vhci\_rx.c  Vhci\_tx.c Vhci\_sysfs.c | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** | Server.c Client.c  Message.c / ChatTestActivity.java  Message.java / RecvThr.java | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | USB/IP 사용법.docx / ndk활용 연습예제.docx | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |

.