|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 이윤재 | **기간** | | 2012.02.10 ~ 2012.02.16 | | |
| **예정 작업** | 1. 역할분담 (2시간) 2. NDK 사용, 소켓통신 프로그램 (20시간) 3. USB 공부(3시간) 4. 일일 결산 (5시간) | | | | | |
| **수행결과** | 1. 역할분담 (2시간) 2. NDK 설치 및 공부 (8시간) 3. 소켓통신 프로그램 작성 (12시간) 4. USB 공부(3시간) 5. 일일 결산(5시간) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** | 1. USB 공부   USB에 대한 전반적인 이해가 어려워 진행이 어려움.   1. NDK 설치 및 공부   최신 버전에 대한 자료가 부족하여 어려움 | | | | | |
| **읽은 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** | Server.c, client.c | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** |  | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** | 1. USB 공부 | | | | | |