|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 이윤재 | **기간** | | 2012.02.17 ~ 2012.02.23 | | |
| **예정 작업** | 1. 역할분담 (1 시간 예정) 2. USB 공부 (12 시간 예정) 3. Github 사용 (2 시간 예정) 4. USB/IP 소스리딩 (10 시간 예정) 5. 일일 결산 (5 시간 예정) | | | | | |
| **수행결과** | 1. 역할분담 (1 시간 수행) 2. USB 공부(12 시간 수행) 3. Github 사용(2 시간 수행) 4. USB/IP 소스리딩 (9 시간 수행) 5. USB/IP 실행(1 시간 수행) 6. 일일 결산 (5 시간 수행) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** | 1. USB/IP 소스 분석   아직 많은 일부분만 본 상태라 이해하기가 어려움. | | | | | |
| **읽은 소스** | Usbipd.c, Names.c, stub\_main.c | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** |  | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** | 1. USB 공부 2. 소스 분석 | | | | | |