|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
|  | 이윤재 | **기간** | | 2012.03.29~2012.04.04 | | |
| **예정 작업** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (2시간 예정) 2. 일일 결산 (2시간 예정) 3. Android-USB 설계 (13시간 예정) 4. 제안서 완성 (3시간 예정) | | | | | |
| **수행 결과** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (4시간 수행) 2. 일일 결산 (2시간 수행) 3. 튜터와 면담 (1시간 수행) 4. 우분투에서 안드로이드 소스 빌드 & 에뮬레이터 실행 (8시간 수행) 5. 안드로이드 커널 조사 (2시간 수행) 6. 제안서 완성 (3시간 수행) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** | 1. 우분투에서 안드로이드 소스 빌드 & 에뮬레이터 실행   -android 컴파일 도중에 중지된다. gcc 버전을 4.4로 바꾸어서 컴파일함. | | | | | |
| **읽은 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | * Android-USB proposal\_v2.2.docx | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |