|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
|  | 이윤재 | **기간** | | 2012.04.05~2012.04.11 | | |
| **예정 작업** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (2시간 예정) 2. 일일 결산 (2시간 예정) 3. Android-USB 설계 (3시간 예정) 4. 관련 기술학습(Andriod크로스컴파일, 커널Configuration) (3시간 예정) 5. USB/IP 포팅(안드로이드앱, Bind-driver) (10시간 예정) | | | | | |
| **수행 결과** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (2시간 수행) 2. 일일 결산 (2시간 수행) 3. 관련 기술학습(Andriod크로스컴파일, 커널Configuration) (6시간 수행) 4. USB/IP 포팅(안드로이드앱, Bind-driver) (10시간 수행) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** | 1. 관련 기술학습(Andriod크로스컴파일, 커널Configuration)   학교에서 소스를 다운하는데 시간이 오래 걸려 작업시간이 지체됨 | | | | | |
| **읽은 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** |  | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |