|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
|  | 이윤재 | **기간** | | 2012.04.12~2012.04.18 | | |
| **예정 작업** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (2시간 예정) 2. 일일 결산 (2시간 예정) 3. 멘토와 미팅 (1시간 예정) 4. 관련 기술학습(Andriod크로스컴파일) (2시간 예정) 5. USB/IP 포팅(안드로이드앱, stub\_driver, Bind-driver) (14시간 예정) | | | | | |
| **수행 결과** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (2시간 수행) 2. 일일 결산 (2시간 수행) 3. 멘토와 미팅 (1시간 수행) 4. 관련 기술학습(Andriod크로스컴파일) (**이윤재** 2시간 수행) 5. USB/IP 포팅(Android.mk 작성) (**이윤재** 8시간 수행) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** | 1. USB/IP 포팅(Android.mk 작성)   Makefil를 분석하여 Android.mk를 작성하는데 기존에 알던 Make파일과 달라서 하나하나 찾으면서 작성해야 하기 때문에 시간이 오래 걸림. | | | | | |
| **읽은 소스** | lib/Makefile.am | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** | lib/Android.mk | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | 0418presentation.pptx | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |