|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
|  | 이윤재 | **기간** | | 2012.04.19~2012.05.02 | | |
| **예정 작업** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (2시간 예정) 2. 일일 결산 (2시간 예정) 3. USB/IP 포팅(안드로이드앱, Android.mk 작성) (16시간 예정) | | | | | |
| **수행 결과** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (2시간 수행) 2. 일일 결산 (2시간 수행) 3. USB/IP 포팅(Android.mk 작성) (16시간 수행) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** | 1. USB/IP 포팅(Android.mk 작성)   - lib/Android.mk는 빌드가 되어 cmd/Android.mk가 빌드되어야 보드에 올려서 테스트를 할텐데, cmd/Android.mk 작성 중 에러를 고치는데 시간이 오래걸림. | | | | | |
| **읽은 소스** | lib/makefile.am, cmd/makefile.am | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** | lib/Android.mk, cmd/Android.mk | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** |  | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |