|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **기간** | | 2012.02.02~2012.02.09 | | |
| **예정 작업** | **공통임무**   1. 역할 분담 (2시간 예정) 2. 아이디어 회의 (3시간 예정) 3. USB 공부 (개인 재량. 최소 5시간 예정) 4. 일일 결산 (5시간 예정)   **이상현, 강인구**   1. USB/IP 소스리딩 (10시간 예정) 2. USB/IP 테스트 (8시간 예정)   **김종욱, 이윤재**   1. 아이디어 정보 수집 (15시간 예정) 2. 제안서 작성 (5시간) | | | | | |
| **수행결과 및 문제점**  **해결방법** | 1. 전반적인 진행사항   아직 부족한 점이 많아 어려움을 많이 겪어 진도가 상당히 늦어지고 있음. 보다 유연하게 대처하여 밀린 진도를 조금씩 따라가기로 함.   1. 아이디어 회의 (3시간 수행)   빠른 결정을 내리지 못함으로써, 다음 작업 진행에도 차질이 생김.   1. USB 공부   USB에 대한 이해에 어려움을 겪고 있음.   1. USB/IP 소스리딩 (10시간 수행)   Linux와 USB 대한 이해 부족으로 인한 어려움이 있고, 아직 주요한 부분들을 많이 읽지 못함.   1. USB/IP 테스트 (6시간 수행)   서버와 클라이언트간의 장치 연결을 성공했으나, 연결된 장치를 액세스 하지 못함.  실습실에 작업환경이 이루어지지 않아 주로 집에서만 테스트를 하게 되어 진도가 느림.  공유기를 구해 작업환경을 완성할 수 있게 됨.   1. 제안서 작성 (5시간 수행)   아이디어 선정에 어려움이 있었고, 빠르게 결정을 내리지 못해 제안서 작성을 많이 하지 못함. | | | | | |
| **읽은 소스** | - obsolete/linux/branches/usbip/lib/names.c  - obsolete/linux/branches/usbip/cmd  bind-driver.c , usbip\_network , utils.c | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | 제안서(초안) | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** | 1. USB 공부 2. NDK 사용, Android – PC 간 소켓통신 예습 3. 소스리딩 4. USB/IP테스트 5. 제안서 작성 | | | | | |

.