|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **기간** | | 2012.02.24~2012.02.29 | | |
| **예정 작업** | **공통임무**   1. 역할 분담 (1시간 예정) 2. 일일 결산 (4시간 예정) 3. USB 공부 (개인 재량, 최소 15시간 예정)   **김종욱, 이상현**   1. USB&USB/IP발표자료 작성 & 준비 (3시간 예정)   **강인구, 이윤재**   1. USB/IP 제안서 작성 (5시간 예정) | | | | | |
| **수행결과 및 문제점**  **해결방법** | 1. 역할 분담 (1시간 수행) 2. 일일 결산 (4시간 수행) 3. USB 공부 (조원 평균 16시간 수행) 4. USB&USB/IP발표자료 작성 & 준비 (5시간 수행)   지난 주 보다 더 자세한 내용의 자료를 찾기 힘들고, 대부분 영어여서 중간중간에 이해가 잘 안 되는 부분이 있음.   1. USB/IP 제안서 작성 (8시간 수행)   아직 기술적인 부분에서 모르는 부분이 많아서 알아보는데 시간이 많이 걸렸다. 특히 구조부분에서 자료 찾기가 어려웠고, 난해한 부분이 많았다. | | | | | |
| **읽은 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | USB/IP\_제안서.docx / 발표3(USB).ppt | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |

.