|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 강인구 | **기간** | | 2012.02.17 ~ 2012.02.23 | | |
| **예정 작업** | 1. 역할분담 (1시간 예정) 2. USB 공부 (12시간 예정) 3. USB&USB/IP 발표자료 정리 (8시간 예정) 4. USB/IP 소스리딩(5시간 예정) 5. 일일 결산 (5시간 예정) | | | | | |
| **수행결과** | 1. 역할분담 (1시간 수행) 2. USB 공부 (10시간 수행) 3. USB&USB/IP 발표자료 정리 (8시간 수행) 4. USB/IP 소스리딩 (5시간 수행) 5. 일일 결산 (5시간 수행) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** |  | | | | | |
| **읽은 소스** | * stub\_dev.c | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | * USB&USB/IP.docx | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |