|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 강인구 | **기간** | | 2012.03.01. ~ 2012.03.07. | | |
| **예정 작업** | 1. 역할분담 (1시간 예정) 2. USB/IP 소스 분석 (30시간 예정) 3. 자료조사 & 정리 (2시간 예정) 4. 일일 결산 (4시간 예정) | | | | | |
| **수행결과** | 1. 역할분담 (1시간 수행) 2. USB/IP 소스 분석 (25시간 수행) 3. 자료조사 & 정리 (4시간 수행) 4. 일일 결산 (5시간 수행) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** | 1. USB/IP 소스분석 시, 처음 보는 구조나 함수가 많아서 찾아가면서 읽어야 되는 어려움이 있었다. 잘 검색도 되지 않는 함수들도 있었다. | | | | | |
| **읽은 소스** | Server : stub\_server.c, stub\_driver.c,  usbip\_network.c, usbip\_common.c,  bind\_driver.c  Client : usbip.c, usbip\_network.c,  usbip\_common.c, usbip\_vbus\_ui.c | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** |  | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |