|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 이윤재 | **기간** | | 2012.02.02 ~ 2012.02.09 | | |
| **예정 작업** | 1. 역할분담 (2시간) 2. 아이디어 회의 (5시간) 3. 제안서 작성 (5시간) 4. 아이디어 정보 수집 (15시간) 5. 일일 결산 (3시간) | | | | | |
| **수행결과** | 1. 역할분담 (2시간) 2. 아이디어 회의(5시간) 3. 제안서 작성(5시간) 4. 정보 수집(8시간) 5. USB 공부(7시간) 6. 일일 결산(3시간) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** | 1. 제안서 작성   아이디어 선정에 어려움이 있었음.   1. USB 공부   USB에 대한 전반적인 이해가 어려워 진행이 어려움. | | | | | |
| **읽은 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | 제안서 | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** | 1. ndk사용, Android – PC간 소켓통신 예제연습 2. 제안서 작성 | | | | | |