|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 김종욱 | **기간** | | 2012.02.10~2012.02.16 | | |
| **예정 작업** | 1. 역할 분담 (2시간 예정) 2. NDK를 이용한 소켓 통신 연습 (20시간 예정) 3. USB 공부 (3시간) 4. 제안서 작성 (2시간 예정) 5. 일일 결산 (5 시간 예정) | | | | | |
| **수행 결과** | 1. 역할 분담 (2시간 수행) 2. NDK에 대한 자료 수집 및 공부 (5시간 수행) 3. NDK 사용환경 구성 (3시간 수행) 4. 소켓 통신 프로그램 작성 (12 시간 수행) 5. USB 공부 (3 시간 수행) 6. 일일 결산 (5시간 수행) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** | 1. NDK를 이용한 소켓 통신 연습  * NDK 최신버전에 대한 자료 부족 | | | | | |
| **읽은 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** | Server.c , Client.c | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** |  | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** | 1. USB 공부 2. 제안서 작성 3. 소스 리딩 | | | | | |