|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 이윤재 | **기간** | | 2012.02.24 ~ 2012.02.29 | | |
| **예정 작업** | 1. 역할분담 (1 시간 예정) 2. USB 공부 (15 시간 예정) 3. 제안서 작성 (5 시간 예정) 4. 일일 결산 (4 시간 예정) | | | | | |
| **수행결과** | 1. 역할분담 (1 시간 수행) 2. USB/IP, USB 공부 (12시간 수행) 3. USB/IP 제안서 작성 4. 일일 결산 (4 시간 수행) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** | 1. 제안서 작성   아직 기술에 대한 지식이 부족하고, 제안서의 구성 및 표현의 어려움. | | | | | |
| **읽은 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | USB/IP\_제안서.docx | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** | 1. 제안서 작성 | | | | | |