|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 김종욱 | **기간** | | 2012.02.24~2012.02.29 | | |
| **예정 작업** | 1. 역할 분담 (1시간 예정) 2. USB 공부 (20시간 예정) 3. USB&USB/IP발표자료 작성 & 준비 (3시간 예정) 4. 일일 결산 (4시간 예상) | | | | | |
| **수행 결과** | 1. 역할 분담 (1 시간 수행) 2. USB 공부 (20시간 수행) 3. USB&USB/IP발표자료 작성 & 준비 (5시간 수행) 4. 일일 결산 (4시간 수행) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** | 1. USB&USB/IP 발표 자료 작성 & 준비  * USB에 대한 깊고 자세한 내용의 자료 부족 | | | | | |
| **읽은 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | 발표3(USB).ppt | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** | 미정 | | | | | |