|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 김종욱 | **기간** | | 2012.03.01~2012.03.07 | | |
| **예정 작업** | 1. 역할 분담 (1시간 예정) 2. USB/IP소스 분석 (30시간 예정) 3. 자료조사 & 정리 (2시간 예정) 4. 일일 결산 (4시간 예상) | | | | | |
| **수행 결과** | 1. 역할 분담 (1 시간 수행) 2. USB/IP소스 분석 (25시간 수정) 3. 자료조사 & 정리 (4시간 수정) 4. 일일 결산 (4시간 수정) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** | 1. USB/IP소스 분석  * 소스의 양이 많고 잘 모르는 함수들이 있어 이해하기 어려움. | | | | | |
| **읽은 소스** | Server : stub\_server.c, stub\_driver.c,  usbip\_network.c, usbip\_common.c,  bind\_driver.c  Client : usbip.c, usbip\_network.c,  usbip\_common.c, usbip\_vbus\_ui.c | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** |  | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** | 미정 | | | | | |